## Slide 1: 開発ドキュメント 〜サンプル〜
※公開用資料

## Slide 2
0
Introduction
本ドキュメントの使い方

## Slide 3: 本ドキュメントの使い方
本書は主に提案書を作成する際の雛形であり、提案内容に応じて必要な資料を抜粋・編集し作成してください。
基本的な資料の作り方
本書の使い方
スライドは大きくタイトル・キーメッセージ・コンテンツ・結論に分けられます。
開発案件でよく使われるpptの雛形を提供するので、枠内に適切な文章を入力して使用してください。
タイトル
キーメッセージ
コンテンツ
結論
タイトル…本ページの表題
キーメッセージ…該当ページで最も言いたいことを簡潔に書く
コンテンツ…キーメッセージを伝えるための事例などを記載する
結論…改めて結論を強調したい場合に明記する
各種アイコンは下記サービスが便利です。
Noun Project
SquareSpace

## Slide 4
1
Documents
開発ドキュメントサンプル

## Slide 5: アクターの定義
アクターを整理する場合は、連想するアイコンや具体例を挙げて説明します。
アクター①
アクター②
アクター③
アクター④
概要XXX
概要XXX
概要XXX
概要XXX
例）XXXなど
例）XXXなど
例）XXXなど
例）XXXなど
役割①
役割②
役割③
役割①
役割②
役割③
役割①
役割②
役割③
役割①
役割②
役割③
上記4つのアクターを想定しております

## Slide 6: 各アプリの権限の整理
各ロール毎に、システム上どのような権限を持たせるかを整理します。
# | スペース |  | アプリ名 | 学会主催者 |  |  |  | 査読担当者 |  |  |  | システム管理 |  |  |  | 備考
 | ゲスト | 管理用 |  | C | R | U | D | C | R | U | D | C | R | U | D | 
1 | ✔ |  | 参加者要旨管理 |  | ● | ● |  |  | ● | ● |  | ● | ● | ● | ● | 
2 | ✔ |  | 査読履歴 | ● | ● |  |  | ● | ● |  |  | ● | ● | ● | ● | 学会主催者による出力はokとする
3 | ✔ |  | マイページURL管理 |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● | マイページに関する問い合わせは学会主催者が対応する想定
4 | ✔ |  | 要旨一覧 |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ファイル出力時に参照するだけであり、基本アクセスしない
5 | ✔ |  | 執筆者一覧 |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ファイル出力時に参照するだけであり、基本アクセスしない
6 | ✔ |  | ファイル一覧 |  | ● |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● | 
7 | ✔ |  | カテゴリマスタ |  | ● | ● |  |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ソート順の変更は誰が行うか？
8 | ✔ |  | 発表形式マスタ |  | ● | ● |  |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ソート順の変更は誰が行うか？
9 | ✔ |  | キャンセル申込 |  | ● |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● | 
10 |  | ✔ | 学会アプリマスター |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● | システム運用者の管理用アプリ
11 |  | ✔ | 環境設定 |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● | システム運用者の管理用アプリ
C…CREATE（作成）、 R…READ（読み取り）
U…UPDATE（更新）、D…DELETE（削除）

## Slide 7: カスタマージャーニー
サービス利用の流れを説明する場合は下記のような図を作成します。
キークエスチョン |  | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX
利用イメージ |  |  |  |  |  |  |  | 
アクション | 導入前 | ◯◯を行う | ◯◯を行う | ◯◯を行う | ◯◯を行う | ◯◯を行う | ◯◯を行う | ◯◯を行う
 | 導入後 | ◯◯を行う | ◯◯を行う | ◯◯を行う | ◯◯を行う | ◯◯を行う | ◯◯を行う | ◯◯を行う
効果 （顧客価値） |  | ◯◯ができる | ◯◯ができる | ◯◯ができる | ◯◯ができる | ◯◯ができる | ◯◯ができる | ◯◯ができる
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
①XXX
②XXX
⑦XXX
③XXX
④XXX
⑤XXX
⑥XXX
XXX
XXX
◯◯を利用することで◯◯を解決することができます

## Slide 8: 大学向けシステムの業務フロー
教員
事務
運用者
システム
期日到来
副教員
学生
別システム
データ連携
システム
別システム
履修選抜開始
エントリー
システム
エントリー
終了
エントリーの確認
抽選
確定
選抜結果の確認
履修申告へ
許可者
データDL
許可者の
登録
システム
システム
システム
システム
シラバスは閲覧できるようにする
各種設定
課題提出
システム
システム

## Slide 9: 全体構成図（概略図）
予約フォーム
(FormBridge)
予約受付アプリ
(kintone)
医療機関予約アプリ
(kintone)
医療機関マスタ
(kintone)
医療機関用ビューア
(kViewer)
診療希望者
オペレータ
医療機関
県職員
参照
参照
登録
入力
入力
予約申込み
予約確定連絡
参照
登録・更新
登録・更新
マスタ情報報告
※LINE連携は要開発
kintoneおよび関連サービスを
組み合わせて開発しています
（別途集計用アプリあり）
出所：「神奈川県様と共同でkintoneベースの発熱等診療予約システムの開発を行いました！」

## Slide 10: 全体構成図（概略図）
kintone
システム管理者用スペース
学会用スペース
（ゲストスペース）
マイページURL管理
参加者要旨管理
キャンセル申込
執筆者一覧
要旨履歴
ファイル一覧
要旨一覧
発表形式・カテゴリマスタ
環境設定
FormBridge
kViewer
FormBridge
参加申込みフォーム
マイページ
キャンセル申込みフォーム
要旨提出・編集フォーム
登録
遷移
遷移
参照
編集
登録
※アプリ間の関係性については省略致します
学会アプリマスタ

## Slide 11: システム構成図（詳細）

## Slide 12: 開発スケジュール
タスク | 7月 |  |  |  | 8月 |  |  |  | 9月 |  |  |  | 10月 |  |  |  | 11月 | 
 | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W
設計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
kintoneアプリ設計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
プラグインの選定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ファイル出力の検討 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
実装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
kintoneアプリ開発 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
機能拡張の実装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
テスト |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
内部テスト |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
本番環境テスト |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
納品・教育 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
マニュアル作成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
納品（受入テスト） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
予備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
TODAY
ローンチ目標

## Slide 13: 体制
プロジェクトを遂行する体制について記載します。
プロジェクトオーナー
XXX
プロジェクトマネージャー
XXX
貴社
【プロジェクトオーナーの役割】
最終意思決定
【プロジェクトリーダーの役割】
各種検討の現場レベルでの 意思決定
プロジェクトリーダー
XXX
プロジェクトメンバー
XXX
プロジェクトオーナー
XXX
【プロジェクトメンバーの役割】
弊社との各種やりとりの窓口等
弊社
Illustrative
※貴社体制は体制図を頂いて詳細化
エンジニア
TBD
１名〜2名のエンジニアの
アサインを検討しております
プロジェクトメンバー
XXX

## Slide 14: 画面遷移図

## Slide 15
2
Workshop
討議資料サンプル

## Slide 16: システム概要
クラウド上で参加者・決済・査読結果等の学会に関する情報を一元管理し、1クリックで要旨集を作成可能なサービスです。
MaAC: Management of Abstract and Conference
学会管理
参加者管理
決済管理
（未実装）
査読管理
要旨集作成
学会申込み/
要旨提出
査読結果の登録
学会参加者
学会主催者・査読担当者
学会に関わる業務をクラウド上で一元管理
要旨一覧
執筆者・参加者一覧
カテゴリ・発表形式順に要旨が掲載され、執筆者・参加者のリストも合わせてWord形式のファイルにて出力することが可能。

## Slide 17: ◯◯事業の体制
3社で事業（プロジェクト）を遂行する場合は、下記のような図を参考にしてください。
担当：XXX
担当：XXX
担当：XXX
サービス事業主体
システム運用者
共同事業者
システム開発者
（機能拡張/運用）
サービス名
知見提供
ライセンス料
エンジニアリング
提供
開発費
（会社ロゴ）
（会社ロゴ）
会社ロゴ
エンジニアリング
提供
開発費

## Slide 18: 2つの論点で比較する
ある決定をする上で2つの論点が存在している場合は、下記のようなマトリクスを使って整理します。
事業戦略・スキル・リソースの観点で判斷する
個人情報取扱いポリシーを確認する
論点①
個人情報の取扱い
論点②
運用保守の主体者
 | 案① | 案② | 案③
 | XXX | XXX | XXX
案A | XXX | XXX | XXX
案B | XXX | XXX | XXX

## Slide 19: 実装方針の検討資料
既存システム移管に伴い、実装方針を検討する必要があります。
 |  | ①既存システムと要旨集結合 システムをそれぞれ開発する | ②既存システムに要旨集結合の 機能を実装する | ③kintoneに既存システムの 要件を追加する | ④既存システムも含めて1から スクラッチ開発を行う
画面 イメージ |  |  |  |  | 
画面の実装方針 | 参加者 | 既存システムにて実装する（アカウント管理・参加申込・要旨提出） | 既存システムにて実装する | 原則実装しない（登録フォームのみ用意する想定。実装する場合はスクラッチ開発になる） | スクラッチ開発を行う（実装環境は未検討）
 | 主催者 | 既存システムおよびKintoneで実装する（棲み分けは要検討） | 既存システムにて実装する | Kintone上で操作する（アプリおよびプラグインの利用） | スクラッチ開発を行う（実装環境は未検討）
 | 運営者 | 既存システムおよびKintoneで実装する（棲み分けは要検討。ただし、ドメインの取得は別の管理画面で行う） | 既存システムにて実装する（ただし、ドメインの取得はXServerの管理画面で行う） | Kintone上で操作する（アプリおよびプラグインの利用） | スクラッチ開発を行う（実装環境は未検討）
懸念事項 |  | 学会の主催者が利用する画面が2つ存在することになるが、ビジネスの観点で問題ないか？（前ページ参照） | ワークログ側で動作環境を構築できなければ改修不可 | 学会主催者が利用する画面のドメインが「*.cybozu.com」になってしまう | 既存システム含めスクラッチ開発を行うため、追加費用が発生する(具体的工数は要件の整理が必要)
イメージなし

## Slide 20: （討議）業務フローに関する質問
査読機能の実装にあたり、要件整理のため複数確認したい事項がございます。
査読のフローについて
以前作成した業務フローのおいては、査読の担当者毎のアクセス権限や承認フローは考慮されておらず、各担当が個人の判断で査読結果を決定できることになっております。
# | 質問事項 | 貴社回答
1 | 査読の承認フローはあるか？ | 最終承認者が1名。大体3-4階層。
2 | 査読の担当者はどのように割り振りされるか？また担当者は何名程度いるのか？ | 査読者1人につき20-30名程受け持つ（参加者100名規模の学会の場合、査読者は7-8名） うち1名は全て査読を行っている。 参加者1人につき2-3名が担当する。 マスターが担当を割り振っていく
3 | 査読の結果は誰でも閲覧可能なのか？それともアクセス権限が設定されているのか？ | 全員査読が完了するまでは、各担当の評価は閲覧できない。（全員が一覧で結果を閲覧できるようになる）
4 | 査読中に要旨が再提出されることもあるか？（提出期限後に一斉に査読を開始するのか、それとも提出された論文から随時査読を行うのか？） | 提出の締め切り期限が来てから一斉に査読を行う（査読が開始した後は要旨が再提出されることは原則ない） 一次レビューと二次レビュー（マスター）は期間が異なる
5 | 査読中は執筆者の情報は閲覧できない設定にすべきか？ | 生物業界ではそのようなアクセス権限の設定はされていないため、今回は不要（閲覧できても問題なし）
6 | 一度登録した評価を編集できるようにすべきか？ | 編集可能
7 | 要旨へのアクセス制限はあるか？ | 全員分アクセスは可能。評価もすることはできる。

## Slide 21
3
System Manual
運用マニュアルサンプル

## Slide 22: 初期設定の流れ
初期設定は下記の流れにそって行います。
画面 |  |  |  |  |  | 
サービス |  | kintone | kintone | kintone | kViewer | FormBridge
概要 | 学会情報管理 （運営者用画面） | 学会主催者および査読担当者がアクセスするアプリを設置するスペースの設定を行う | 参加者要旨管理・ファイル一覧などのkintoneアプリをスペース内に設置し、各設定を行う | 作成したゲストスペースやアプリの情報、また発表形式・カテゴリの情報を各アプリに入力する | 学会参加者がアクセスするマイページの設定を行う | 学会参加者が各情報を入力するためのフォームを作成する
主な手順 |  | kintoneにログイン スペースを作成 アカウントを招待 | kintoneにログイン アプリのテンプレートをインストール オプション項目を追加 Webhookの設置 APIトークン発行 アクセス制御 | kintoneにログイン 学会アプリマスタにレコードを追加 カテゴリマスタにレコードを追加 発表形式マスタにレコードを追加 | kViewerにログイン マイページの作成 フォームとの連携設定 （フォーム作成後） | FormBridgeにログイン 参加申込みフォームの作成 要旨提出・編集フォームの作成 キャンセル申込みフォームの作成
備考 | 参加申込〜要旨提出 | コストの観点から査読担当者にはゲストアカウントを発行する | アプリはテンプレートを用意するが、オプションの設定は個別に行う |  |  | オプションの設定に伴い、フォームも修正が必要
①スペース作成
②アプリ作成
③基本情報入力
④マイページ作成
⑤フォーム作成

## Slide 23: 1.学会情報の登録（1/2）
学会アプリマスターにスペースID・アプリID・APIトークンなどの基本情報を入力する。登録内容に誤りがあると正常に動作しないため、ミスのないよう注意する。
手順①
手順②
ホーム画面に戻り、IDOBATAスペース内の「学会アプリマスター」アプリを選択する。
右部に設置された「+」ボタンから、レコードを新規追加する。
学会の基本情報を入力する。
ゲストスペース内に作成したアプリのアプリIDとAPIトークンの情報を入力する。

## Slide 24: 1.学会情報の登録（2/2）
学会アプリマスターにスペースID・アプリID・APIトークンなどの基本情報を入力する。登録内容に誤りがあると正常に動作しないため、ミスのないよう注意する。
手順③
補足
通知対象を設定する。
1度査読結果の通知が行われると、「査読結果通知状態」の値が「Done」となり、その後は通知されることはない。
 | 記入例 | 備考
査読結果通知条件合否 | 「All」, 「Accept」 | 合否共に送信する場合は「ALL」、合格者のみに送信する場合は「Accept」を入力する
査読結果通知条件発表形式 | 「All」,「1,2,3」 | 全員に送信する場合は「ALL」一部の発表形式に制限する場合は、発表形式マスタのレコード番号をカンマ区切りで入力する

## Slide 25: 2. 各アプリのアクセス権の設定
作成したアプリのアクセス権の設定を行う。
学会主催者のkintoneアカウント情報を登録する。
上部の「保存」を押下し、レコードを登録する。
レコード内に設置されている「アクセス権限初期設定」ボタンを押下する 補足）押下すると、各アプリ毎にアクセス権限が自動的に設定される。
各アプリのアクセス権限の設定が正しく行われているか確認する（詳細は次ページ）
入力するのは
こちらの情報
ログイン名と
混同しやすい

## Slide 26: 2. 各アプリのアクセス権の設定
下記の通りアクセス権限の設定が行われていることを確認する。
# | アプリ名 | 設定対象 | ユーザー | アクセス権限 | 備考
1 | カテゴリマスタ | アプリ | Administrators | 全ての項目に✔を入れる | システム管理者は全ての権限を持つ
 |  |  | （学会主催者） | ✔レコード閲覧 ✔レコード編集 | カテゴリの掲載順を変更するため、閲覧・編集権限を付与
 |  |  | Everyone | なし | 査読担当者は使用しない
2 | 発表形式マスタ | アプリ | Administrators | 全ての項目に✔を入れる | システム管理者は全ての権限を持つ
 |  |  | （学会主催者） | ✔レコード閲覧 ✔レコード編集 | 発表形式の掲載順を変更するため、閲覧・編集権限を付与
 |  |  | Everyone | なし | 査読担当者は使用しない
3 | 査読履歴 | アプリ | Administrators | 全ての項目に✔を入れる | システム管理者は全ての権限を持つ
 |  |  | （学会主催者） | ✔レコード閲覧 ✔レコード追加 ✔ファイル書き出し | 査読完了後に一覧を出力できるよう権限を付与
 |  |  | Everyone | ✔レコード閲覧 ✔レコード追加 | アプリ上から査読結果を登録できるよう権限を付与
4 | 要旨一覧 | アプリ | Administrators | 全ての項目に✔を入れる | システム管理者は全ての権限を持つ
 |  |  | （学会主催者） | なし | 学会主催者は使用しない
 |  |  | Everyone | なし | 査読担当者は使用しない
5 | 執筆者一覧 | アプリ | Administrators | 全ての項目に✔を入れる | システム管理者は全ての権限を持つ
 |  |  | （学会主催者） | なし | 学会主催者は使用しない
 |  |  | Everyone | なし | 査読担当者は使用しない
6 | ファイル一覧 | アプリ | Administrators | 全ての項目に✔を入れる | システム管理者は全ての権限を持つ
 |  |  | （学会主催者） | ✔レコード閲覧 | 要旨集をDLできるよう閲覧権限のみ付与
 |  |  | Everyone | なし | 査読担当者は使用しない

## Slide 27: 2. 各アプリのアクセス権の設定
下記の通りアクセス権限の設定が行われていることを確認する。
# | アプリ名 | 設定対象 | ユーザー | アクセス権限 | 備考
7 | 参加者要旨管理 | アプリ | Administrators | 全ての項目に✔を入れる | システム管理者は全ての権限を持つ
 |  |  | （学会主催者） | ✔レコード閲覧 ✔レコード編集 | 査読を行うために閲覧・編集権限を付与
 |  |  | Everyone | ✔レコード閲覧 ✔レコード編集 | 査読を行うために閲覧・編集権限を付与
# | アプリ名 | 設定対象 | レコードの条件 | ユーザー | アクセス権限 | 備考
1 | 参加者要旨管理 | レコード |  | Administrators | ✔レコード閲覧 | キャンセル申込後の編集を防ぐため
 |  |  |  | （学会主催者） | ✔レコード閲覧 | キャンセル申込後の編集を防ぐため
 |  |  |  | Everyone | ✔レコード閲覧 | キャンセル申込後の編集を防ぐため
2 | 参加者要旨管理 | レコード |  | Administrators | ✔レコード閲覧 | キャンセル申込後の編集を防ぐため
 |  |  |  | （学会主催者） | ✔レコード閲覧 | キャンセル申込後の編集を防ぐため
 |  |  |  | Everyone | ✔レコード閲覧 | キャンセル申込後の編集を防ぐため

## Slide 28
4
Appendix
付録

## Slide 29: 自己紹介
Twitterでもアウトプットのノウハウや働き方について情報を発信しております！
本資料の作成者
略歴
1987年生まれ。
慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科を修了。学生時代はパティスリーPionにてパティシエとして勤務。株式会社ウフルではコンサルタントとして主に大手製造業のIoT新規事業企画に参画。 同プロジェクトにて代表と出会い、起業を決意。2019年にワークログ株式会社の取締役副社長、2020年10月より代表取締役に就任。
1987.3.27
▼誕生
東京都にて産声をあげる。4年間の海外生活は記憶なし。
2011.3.31
▼慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科 修了
「雰囲気のデジタル化」に関する論文を執筆。
2012.12.1
▼武蔵コーポレーション株式会社 入社
総務経理部マネージャーに就任。
2014.6.1
▼株式会社UZUZ 入社
営業・支店立ち上げ・事業企画・マーケ等の業務に従事。
2016.6.1
▼株式会社ウフル 入社
修士論文がきっかけでスカウト。コンサルタントとして勤務。
2019.６.1
▼ワークログ株式会社 入社
創業メンバーとして取締役副社長に就任。
2020年10月より代表取締役に就任。
@jumpei_worklog
@jumpei327

## Slide 30
E-mail：info@worklog-inc.com